| # | Oblast | Odhad nákladů | Odhad času | Hlavně |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Herní architektura / YAML / TLD | 0 € | 2–6 týdnů | já |
| 2 | Základy Unreal Engine 5 | 0 € | 1–2 týdny | já |
| 3 | Version control / zálohování | 0 € | 1 den | claude |
| 4 | Locomotion / pohyb postav | 0–100 € | 3–10 dní | stáhnout |
| 5 | Hyde combat framework | 50–300 € | 1–3 týdny | stáhnout |
| 6 | Dialogue framework | 30–200 € | 3–10 dní | stáhnout |
| 7 | J&H technické jádro / persistent state | 0 € | 3–8 týdnů | claude |
| 8 | Data-driven editor / YAML → Unreal | 0 € | 1–3 týdny | claude |
| 9 | Jekyll + Hyde 3D postavy | 50–500 € | 3–10 dní | stáhnout |
| 10 | Transformace Jekyll → Hyde | 20–100 € | 2–5 dní | stáhnout |
| 11 | Jekyll investigation / interakce | 0–50 € | 1–2 týdny | claude |
| 12 | Laboratorní gameplay | 20–150 € | 1–3 týdny | claude |
| 13 | Serum / Dependence / Suppressor systém | 0 € | 1–3 týdny | claude |
| 14 | Stevenson – psaní rukopisu | 0–50 € | 1–2 týdny | claude |
| 15 | Stevenson – léky / fatigue / motifs | 0–50 € | 2–4 týdny | claude |
| 16 | Vedlejší NPC postavy | 100–600 € | 1–3 týdny | stáhnout |
| 17 | Lipsync / facial animation | 0–200 € | 3–10 dní | stáhnout |
| 18 | Victorian London / prostředí / interiéry | 200–1 000 € | 2–6 týdnů výběr + setup | stáhnout |
| 19 | Roaming / malé londýnské huby | 0–200 € | 3–8 týdnů | já |
| 20 | Chapter / objective progression | 0 € | 3–7 dní | claude |
| 21 | Inventory / reagenty / evidence | 0–50 € | 3–7 dní | claude |
| 22 | Journal / research | 0–50 € | 3–7 dní | claude |
| 23 | VFX / krev / mlha / kouř / impacty | 30–300 € | 1–2 týdny | stáhnout |
| 24 | Hudba / sound design / dabing | 0–300 € | průběžně 1–3 měsíce+ | já |
| 25 | Cutscény / Sequencer / režie | 0–100 € | 2–6 týdnů+ | já |
| 26 | Save / Load | 0 € | 3–7 dní | claude |
| 27 | Debug menu / testovací nástroje | 0 € | 2–5 dní | claude |
| 28 | Vertical slice S0 → K1 → S1 → K2 | cca 500–2 000 € celkem v assetech | 3–6 měsíců | já |

Hrubě před plnou produkcí: cca 500–2 000 € a 3–6 měsíců na funkční reprezentativní vertical slice.

Celá hra: hlavní další náklad nebude programování, ale především assetové prostředí/postavy + tvůj čas na level design, scény, příběh, audio a polish.

### 1. Dokončit herní „papírovou“ architekturu

Co to je: To, co děláš teď: YAML master, Narrative Flow, TLD kapitol, persistentní flagy, statistiky, dialogové podmínky a následky.

[TY]

- dokončit děj S0–S8;

- ujasnit K2, K3 atd.;

- definovat flagy a hodnoty;

- neřešit ještě Unreal syntaxi.

[CLAUDE] později

- zkontrolovat konzistenci;

- udělat datové schema;

- napsat automatický převod.

YAML nemusíš ručně přepisovat do JSONu. Nejjednodušší workflow pro tebe bude:

JH_MASTER.yaml

↓

Claudeův converter

↓

JSON / Unreal DataTables / DataAssets

↓

hra

Unreal nemusí vůbec číst YAML přímo.

Náročnost: vysoká designově, technologicky nulová.
Cena: 0 €.
Dělat: teď.

### 2. Nainstalovat Unreal a naučit se jen absolutní základ

Co to je: Ne „naučit se Unreal Engine“, ale naučit se těch pár činností, které budeš skutečně dělat.

[TY]

- založit projekt;

- importovat asset;

- položit objekt do levelu;

- pohybovat kamerou;

- otevřít Blueprint;

- změnit hodnotu v Details panelu;

- používat Sequencer;

- spustit Play;

- uložit level.

[CLAUDE]

- může ti vždy říct konkrétně „klikni sem → vytvoř toto → nastav toto“.

Náročnost: nízká až střední.
Čas: několik dní základů, potom se učíš při práci.
Cena: 0 €.

### 3. Version control / zálohování projektu

Co to je: Bezpečnost. Claude nebo plugin něco rozbije → vrátíš předchozí verzi.

[CLAUDE]

- nastaví Git/LFS nebo jiný jednoduchý workflow;

- může připravit .gitignore.

[TY]

- naučíš se Commit / Revert.

Čas: 1 den.
Cena: 0 €.
Dělat: ještě před větším programováním.

### 4. Vybrat základ pohybu postavy

Co to je: Chůze, běh, otáčení, zastavení, schody, skok, případně vault.

[STÁHNOUT]

- pravděpodobně Epic Game Animation Sample nebo jiný UE5 locomotion základ.

[CLAUDE]

- napojí tvého Jekylla a Hyda na tento systém;

- upraví speed/states;

- vyřeší přepnutí mezi postavami.

[TY]

- rozhodneš, jestli pohyb působí správně.

Nemá smysl psát locomotion od nuly.

Čas integrace: několik dní až 1–2 týdny.
Cena: může být 0 €.
Dělat: velmi brzo.

### 5. Koupit Hyde combat framework

Co to je: skutečná herní mechanika boje.

Framework by měl už mít:

- útok;

- combo;

- hit reaction;

- dodge;

- lock-on nebo targeting;

- health/death;

- enemy combat AI;

- případně finisher/ragdoll.

[KOUPIT]

- jeden kvalitní melee framework.

[CLAUDE]

- napojí ho na Hyde Character;

- odstraní nepotřebné funkce;

- připojí HydeDependence, world consequences atd.;

- udělá případné Hyde-specific schopnosti.

[STÁHNOUT/KOUPIT]

- další Hyde combat animace, pokud je framework nemá.

[TY]

- testuješ, jestli je Hyde příjemný na hraní;

- rozhoduješ o útocích.

Tohle je věc, kterou musíš vybrat před definitivní character architekturou, i když combat levely vzniknou později.

Čas: integrace 1–3 týdny; polish průběžně.
Cena: řádově desítky až pár stovek €.
Riziko: střední.

### 6. Vybrat dialogue framework

Co to je: editor, ve kterém budeš psát větvené rozhovory.

Například:

NEWCOMEN: Is that all?

→ Yes.

→ There is one more thing...

a jednotlivé odpovědi mohou mít:

Condition:

ProfessionalStanding >= 50

Effects:

NewcomenSuspicion +5

ReturnedSampleReexamination = true

[KOUPIT]

- kvalitní Unreal dialogue plugin, pokud najdeme vhodný.

[CLAUDE]

- propojí ho s tvým story-state systémem;

- udělá skill conditions;

- připojí effects.

[TY]

- píšeš dialogy přímo v editoru.

Důležité: vybrat předtím, než začneš vyrábět stovky dialogů.

Čas: několik dní až 2 týdny na integraci.
Cena: pravděpodobně desítky až nízké stovky €.

### 7. Claude vytvoří skutečné technické jádro J&H

Tohle je hlavní část vlastního programování, která nebude dostupná jako hotový Fab asset.

[CLAUDE] vytvoří například:

JHStoryState

JHStoryEffects

JHStoryConditions

JHSaveSystem

JHChapterManager

JHSerumSystem

JHDependenceSystem

JHIntegrationSystem

JHSkillCheckSystem

JHResearchSystem

JHCharacterFormSystem

Konkrétně díky tomu hra bude vědět:

K1LabHandleGreenResidueNoticed = true

ProfessionalStanding = 72

NewcomenSuspicion = 31

HydeDependence = 28

a umět:

SetFlag()

CheckFlag()

AddStat()

CheckCondition()

SaveGame()

LoadGame()

[TY] C++ vůbec nemusíš otevírat.

Čas: několik týdnů postupně.
Cena: 0 € mimo AI.
Realizační potenciál: vysoký — právě tohle je typ práce vhodný pro Claude.

### 8. Claude vytvoří datový editor, aby ses nemusel dotýkat kódu

Například v Unreal Editoru uvidíš:

K2_NEWCOMEN_LIE

Effects:

NewcomenSuspicion        +10

ProfessionalStanding      -5

Flags:

[x] ReturnedSampleReexamination

Ty změníš -5 na -8.

A nic dalšího nepřepisuješ.

[CLAUDE]

- DataAssets/DataTables;

- import z YAML;

- případně vlastní jednoduchý J&H Story Editor.

[TY]

- používáš GUI.

Tohle je jedna z nejdůležitějších věcí pro člověka, který nechce programovat.

Čas: 1–3 týdny podle elegance.
Cena: 0 €.

### 9. Koupit/stáhnout Jekylla a Hyda

Co to je: pouze vizuální těla postav, ne jejich gameplay.

[KOUPIT/STÁHNOUT]

- rigged Jekyll;

- rigged Hyde;

- oblečení;

- případně vlasy.

Postava typicky obsahuje:

Skeletal Mesh

Skeleton

Materials

Textures

Nikoli „kód Jekylla“.

[CLAUDE]

- vloží mesh do BP_JekyllCharacter;

- Hyde mesh do BP_HydeCharacter;

- napojí skeleton/animace;

- pomůže s retargetem.

[TY]

- vybíráš vzhled.

Čas: pár dnů až týden na první funkční verzi.
Cena: podle assetů, pravděpodobně desítky/stovky €.

### 10. Transformace Jekyll → Hyde

Tady už máme konkrétní jednoduché řešení.

[KOUPIT]

- například tebou nalezený Morph Transforms Motion Capture.

Ten balík dodá pohyb těla při transformaci, ne samotnou technologii změny modelu. Fab.com

[TY]

- kamera;

- stín;

- světlo;

- sound design;

- Sequencer.

[CLAUDE]

- během animace v přesném frame:

  - skryje Jekylla,

  - aktivuje Hyda,

  - přenese relevantní game state,

  - vrátí kameru hráči.

Takže přibližně:

Jekyll animation

→ camera sees shadow

→ bones/scream/audio

→ blackout / fast camera occlusion

→ swap character

→ Hyde

Čas: první funkční verze klidně pár dnů.
Cena: transformační animation pack.
Realizační potenciál: velmi vysoký.

### 11. Jekyllovy investigativní interakce

Tohle není nový drahý framework.

Co to je: kliknutí na důkaz a vyhodnocení podmínky.

Například:

hráč klikne na krev

→ Chemistry check

→ animace prohlížení

→ text/dialog

→ set ResearchTag

nebo:

klikne na čistou kliku

→ Check K1LabHandleGreenResidueNoticed

→ pokud true:

K2_Realized_Poole_Wiped_Handle = true

[CLAUDE]

- jednoduchá obecná Interaction Component;

- Conditions/Effects.

[STÁHNOUT]

- případně animace inspect/pickup.

[TY]

- rozmístění interakcí v levelu;

- texty;

- výsledky.

Čas: technický základ několik dnů; obsah potom průběžně.
Cena: prakticky 0 €.

### 12. Laboratorní gameplay

Co to ve skutečnosti je: ne chemický simulátor.

Například domácí analýza Hydeovy krve může být několik interakcí:

vložit sample

→ vybrat reagent

→ heat / inspect

→ výsledek

[CLAUDE]

- generická laboratorní interaction logika;

- Recipe/Data system;

- výsledek podle Chemistry/knowledge.

[STÁHNOUT/KOUPIT]

- Victorian laboratory props;

- glassware;

- chemické animation props;

- případně hand animations.

[TY]

- puzzle/sekvence;

- rozmístění vybavení.

Čas: nízký až střední.
Cena: hlavně environment props.

### 13. Serum systém

Co to je: skutečná mechanika, ne asset.

[CLAUDE]

- Potency;

- Purity;

- Dose;

- inventory;

- brewing;

- transform trigger;

- Dependence;

- tolerance;

- později suppressor.

[TY]

- nastavuješ hodnoty přes editor/YAML.

[STÁHNOUT]

- lahvičky;

- laboratorní props;

- drinking/injection animace podle finálního designu.

Čas: cca 1–2 týdny základ.
Cena: téměř 0 €.

### 14. Stevenson – „writing“ přesně vysvětleno

Tady jsem to předtím formuloval moc abstraktně.

Writing je MECHANIKA + krátká animovaná interakce.

V praxi:

Stevenson přijde ke stolu

→ Interact

→ usedne / začne psát

→ otevře se UI s dostupnými motifs

→ hráč případně něco vybere

→ hra spočítá writing state

→ uloží packet pro následující K kapitolu

→ krátký Sequencer

→ přechod do Jekyllova světa

[STÁHNOUT]

- sitting/writing animation;

- stůl, pero, papír.

[CLAUDE]

- motif systém;

- výpočet výsledku;

- transition do K kapitoly.

[TY]

- staging;

- text;

- kamera;

- atmosféra.

Takže „writing“ není něco, co koupíš jako jeden plugin.

Čas mechaniky: cca týden nebo dva.
Cena: minimální.

### 15. Stevenson – léky / fatigue / inspiration

Podobně:

Medication = mechanika.

[CLAUDE]

- Pain;

- Fatigue;

- Sedation;

- Agitation;

- CognitionBand;

- drug effects;

- overdose/safety rules.

[STÁHNOUT]

- bottle props;

- drink/take medicine animation.

Inspiration = mechanika.

[CLAUDE]

- motif slots;

- Accept/Ignore;

- decay;

- forced motifs.

[TY]

- konkrétní inspirační body po Stevensonově domě.

Dům se pak používá znovu S0–S8.

Čas: několik týdnů na celý Stevenson systém.
Cena: nízká.

### 16. NPC postavy

[KOUPIT/STÁHNOUT]

- Fanny;

- Poole;

- Newcomen;

- Lanyon;

- Carew;

- Rook;

- několik policistů;

- gangsters/civilians.

Nemusí mít všichni unikátní tělo. Oblečení, hlavy a materiály mohou vytvořit varianty.

[CLAUDE]

- základní NPC Character;

- dialogue hooks;

- patrol/walk targets;

- combat AI jen u relevantních NPC.

[TY]

- umístění;

- staging;

- dialog.

Cena: střední.
Čas: průběžně.

### 17. Facial animation / lipsync

Dabing a sound řešíš ty.

Technický problém je jen dostat hlas na obličej.

[STÁHNOUT/KOUPIT]

- automatické lipsync řešení kompatibilní s použitými postavami.

[CLAUDE]

- pipeline/audio integration.

[TY]

- vložíš výsledný dabing.

Pokud zvolíš stylizovanou prezentaci a kamera nebude pořád v detailu obličeje, nemusí to být filmová facial capture.

Čas: pipeline několik dnů až týdnů.
Cena: podle nástroje.

### 18. Victorian environments

[KOUPIT/STÁHNOUT]

Potřebuješ především modulární stavebnici pro:

London streets

Jekyll house

Stevenson house

professional laboratory / hospital

police / administrative interior

warehouse / docks / criminal interiors

Victorian furniture + props

Ne 50 kompletně rozdílných level packů.

[TY]

- skládáš z nich level.

[CLAUDE]

- tady skoro nic;

- maximálně helper Blueprinty, dveře, streaming apod.

Čas: level design bude jedna z největších časových položek.
Cena: pravděpodobně několik set € celkem.

### 19. Roaming po Londýně

To bych opravdu přidal, ale ne jako „chodíš tři minuty prázdnou ulicí“.

Co to je: krátké volné úseky mezi hlavními story beaty.

Například K2:

Newcomen

↓

volně vyjdu na ulici

↓

můžu jít rovnou domů

NEBO:

- narazit na Carewa

- přečíst noviny

- koupit reagent

- zaslechnout NPC

- najít malý environmental clue

↓

Jekyll house

To dělá město skutečným a přirozeně přidává délku.

[TY]

- level design + optional encounters.

[CLAUDE]

- jednoduchý encounter/event spawning systém;

- world-state variations.

Nedělal bych open world. Spíš malé propojené huby.

### 20. Quest / chapter progression

Nemusíš kupovat Quest Framework.

[CLAUDE]
udělá něco jednoduchého typu:

K2_STAGE_01_NEWCOMEN

K2_STAGE_02_HOME

K2_STAGE_03_PROFESSIONAL_LAB

K2_STAGE_04_REPORT

K2_STAGE_05_LEDGER

Každý stage obsahuje conditions a completion events.

[TY]

- v editoru uvidíš, co je aktivní.

Čas: pár dnů až týden.
Cena: 0 €.

### 21. Inventory

Také bych nekupoval celý RPG framework.

Potřebuješ jen něco jako:

Serum

Suppressor

Reagents

Evidence

Key Items

Maybe money

[CLAUDE] jednoduchý vlastní inventory.

[TY] data/item icons.

Čas: několik dnů.
Cena: 0 € + případné UI assets.

### 22. Journal / research

Co to je: UI obrazovka + databáze odhalených poznatků.

[CLAUDE]

- generický Research Journal.

[TY]

- píšeš entries.

Například:

HYDE BLOOD I

Dried sample deteriorates...

ROOK

...

POOLE

...

Čas: několik dnů až 1–2 týdny.
Cena: téměř 0 €.

### 23. VFX

[STÁHNOUT/KOUPIT]

- fog;

- blood;

- splatter;

- hit VFX;

- smoke;

- fire;

- particles;

- laboratory effects.

Green Hyde blood může být často jen upravený materiál existujícího blood VFX.

[CLAUDE]

- trigger VFX.

[TY]

- vzhled/placement.

Cena: nízká až střední.

### 24. Sound / hudba / dabing

Tohle je [TY].

Ty řešíš:

- hudbu;

- sound design;

- ambience;

- dialogové nahrávky;

- Foley;

- mix.

[STÁHNOUT/KOUPIT]

- podle potřeby zdrojové SFX knihovny.

[CLAUDE]

- maximálně technicky připojí zvuk k animacím/events.

Tady bych už vůbec nepočítal externí voice-acting rozpočet.

### 25. Cutscény

Co to je: Unreal Sequencer.

Carew na ulici například nemusí mít žádný vlastní program.

Trigger

→ Carew walks to marker

→ camera

→ dialogue

→ animation

→ player control returned

[TY]

- skládáš scénu.

[STÁHNOUT]

- gestikulace/walking animations.

[CLAUDE]

- eventy a state changes.

### 26. Save/load

[CLAUDE]

Save musí uložit:

- chapter/stage;

- flags;

- stats;

- inventory;

- serum;

- research;

- world consequences.

Nepotřebuješ pravděpodobně kupovat save plugin.

Čas: týden-ish + testování.
Cena: 0 €.

### 27. Debug menu

Pro tebe kritické.

Claude udělá například:

J&H DEBUG

Chapter:

[K1] [K2] [K3] ...

Form:

[Jekyll] [Hyde]

NewcomenSuspicion: [ 35 ]

ProfessionalStanding: [ 80 ]

[✓] RookDead

[✓] GreenBloodNoticed

[ ] PooleConfronted

Pak můžeš jedním kliknutím testovat K7 bez čtyř hodin hraní.

[CLAUDE] celé.

Čas: pár dnů.
Cena: 0 €.

### 28. Vertical slice

Teprve teď začneš vyrábět opravdu reprezentativní část hry.

Uděláš:

S0

→ K1

→ S1

→ začátek / kus K2

Musí v tom být:

- Stevenson;

- writing mechanic;

- léky;

- Jekyll;

- serum;

- transformace;

- Hyde;

- combat;

- dialogue;

- level;

- persistent state;

- save;

- audio;

- několik NPC.

Teprve po tomhle budeš opravdu vědět, jak dlouho ti výroba trvá.

## Jak dlouhá ta hra podle současné osnovy skutečně vypadá?

Teď máš 17 kapitol: S0–S8 = 9 Stevensonových částí a K1–K8 = 8 Jekyll/Hyde kapitol. Stevensonovy části jsou spíš mezihry; K kapitoly jsou hlavní gameplay. Vložený text

Podle toho, co už máme navržené, bych dnes odhadoval něco přibližně takového:

| Kapitola | Orientační první průchod |
| --- | --- |
| S0 | 10–15 min |
| K1 | 25–35 min |
| S1 | 8–12 min |
| K2 | 40–55 min |
| S2 | 5–10 min |
| K3 hunt | 35–50 min |
| S3 | 5–10 min |
| K4 | 25–40 min |
| S4 | 5–10 min |
| K5 | 30–45 min |
| S5 | 5–10 min |
| K6 | 35–50 min |
| S6 | 5–10 min |
| K7 | 30–45 min |
| S7 | 5–10 min |
| K8 | 35–50 min |
| S8 | 10–15 min |

To vychází přibližně na 5¼–8 hodin, ale horní hranice už předpokládá exploraci, dialogy a trochu roamingu. Čistě lineárně, když hráč žene story dopředu, bych spíš čekal 4½–6 hodin.

A myslím, že to je možná vhodnější než násilně cílit na 8 hodin.

### Roaming bych použil jako přirozený „čas navíc“, ne výplň

Každá větší K kapitola může mít třeba 5–10 minut dobrovolného městského prostoru mezi důležitými scénami.

Tam může být:

- obchodník;

- reagenty;

- noviny;

- krátké rozhovory;

- Carew;

- world reactions na Hydeovy činy;

- policisté;

- malé clue;

- shortcuts;

- několik exploration rooms;

- Hyde/Jekyll-specific route.

Pouhých průměrných 7 minut volného exploration v osmi K kapitolách je skoro další hodina hry, aniž bychom museli vymýšlet novou hlavní dějovou kapitolu.

Takže bych vůbec necílil na „musí to být 8 hodin“. Z toho, co teď vzniká, bych mířil na hustých cca 5–6 hodin hlavní hry + dobrovolná explorace, což se pro takhle systémovou, příběhovou a replayovatelnou indie hru může hodit mnohem víc než natažených osm.